# 知遇（KnoYoo）商业软件 PRD v2.0（多端）

依据最新需求重写：① 目标人群未来聚焦“各行业各专业的大学生与青年”；② 行动与规划以周/3月/6月/1年为固定周期；③ 必须提供 iOS 移动端 App 与 Windows / macOS 桌面端。

## 0. 文档信息

- 产品：知遇（KnoYoo）

- 版本：v2.0（商业版 / 多端）

- 日期：2025-09-05

- 作者：PM 团队

- 读者：产品、研发、设计、数据、运营、法务、市场

- 状态：评审中 → 立项后进入实施

### 0.1 假设与约束（Assumptions & Constraints）

- 「iOS 桌面」表述理解为 macOS 桌面（Apple 桌面系统），移动端为 iOS（iPhone/iPad）。

- MVP 优先覆盖 Data/AI 赛道，后续扩展到多行业（见 §19）。

- 离线优先 + 可选云同步；默认不上传用户内容数据。

## 1. 执行摘要（Executive Summary）

知遇（KnoYoo）是一款个人成长导航器，把用户分散的学习笔记与经历转化为 成长树，并与所选行业的 行业树对标，自动生成 周 / 3月 / 6月 / 1年的成长计划和复盘报告。产品提供 iOS App 与 Windows/macOS 桌面端，满足「随时记录 + 深度管理」的双场景需求。

- 商业目标：以订阅制为主的 ToC 产品，未来扩展 ToEdu / ToB 校园与团队方案。

- 差异化：从「记录」跨越到「对标与行动」，提供结构化能力成长路径与跨行业框架。

- 核心闭环：记录/导入 → 聚类与成长树 → 行业树对标 → 计划生成（周/3/6/12月）→ 复盘与激励 → 留存与复购。

## 2. 背景与机会（Background & Opportunity）

- 学习工具（Notion/Obsidian/Anki）各有长处，但缺乏跨行业能力对标与可执行计划引擎。

- 大学生/青年面临择业与转岗，需要明确的技能地图与节奏化行动，以缩短达标时间。

## 3. 目标与非目标（Goals & Non-goals）

### 3.1 目标

- 在 3 个版本内完成：

  - 多端可用：iOS + Windows + macOS；

  - 固定周期计划：周/3月/6月/1年；

  - 行业树生态：先 Data/AI，后覆盖更多专业与行业；

  - 订阅转化闭环：计划引擎与高级报告作为 Pro 升级点。

### 3.2 非目标（短期不做）

- 公共社区/大规模多人协作；

- 全自动 AI 导学（完全替代人工判断）；

- 全行业一口气覆盖（采用重点行业逐步扩展策略）。

## 4. 市场与竞品（Market & Competition）

- Notion/Obsidian：记录与组织强，但缺乏行业对标与固定周期成长计划；

- Anki/Quizlet：背诵强化强，但难以构建能力地图与跨周期规划；

- Coursera/MOOC：内容供给强，但学习路径与个体化行动弱；

- KnoYoo：以 成长树 × 行业树 × 固定周期计划 形成独特的行动引擎与可视化反馈。

## 5. 目标用户与人物画像（Target Users & Personas）

### 5.1 现阶段主力人群（Primary）

- Data/AI 专业/方向的大学生与 0–3 年职场新人；

- 动机：系统化掌握、与岗位对标、在 6–12 个月内显著进阶。

### 5.2 未来扩展人群（Secondary → Core）

- 各行业各专业的大学生与青年（如金融、产品、运营、设计、电子、土木、医药等）。

### 5.3 典型需求

- 知道「我会什么 / 差在哪 / 下一步怎么做」；

- 在固定周期内看到可量化进步；

- 在多端场景快速记录与深度管理。

## 6. 产品原则（Product Principles）

- 记录零摩擦：移动端极简输入，桌面端沉浸编辑；

- 周期即节奏：以周/3月/6月/1年构建行动与复盘的节拍；

- 对标即方向：行业树提供可达成的标准与举例；

- 离线优先，隐私先行：本地存储，云同步可选且加密；

- 增长靠价值：用看得见的进步驱动订阅与留存。

## 7. 范围与优先级（Scope & Priorities）

### 7.1 Must（商业版首发必做）

- 多端：iOS（iPhone/iPad）、Windows、macOS（统一账号登录）；

- 记录/导入：富文本/Markdown、语音速记（iOS）、.md/.txt 导入；

- 归纳与检索：主题聚类、标签/时间线、全文搜索（FTS5）；

- 成长树：主题树可视化、掌握度（0–100）、短板高亮；

- 行业树 v1（Data/AI）：L1–L5 能力等级与示例；

- 对标引擎：差距计算、优先级排序（权重可调）；

- 固定周期计划：周/3月/6月/1年生成，任务时长估算与日历排期；

- 复盘与报告：周报/月报/季报/年报导出（PDF/Markdown）；

- 同步与登录：邮箱/Apple/Google 登录；加密云同步（可选，见 §12）。

### 7.2 Should（尽量做）

- Obsidian/Notion 基础导入；

- iOS 小组件与快捷指令；

- 桌面端拖拽导入、全局快捷键（Ctrl/Cmd+J）。

### 7.3 Could（可选）

- 轻量测评题库（用于掌握度校准）；

- 学习时长自动统计（前台/后台时长聚合）。

### 7.4 Won’t（暂不做）

- 公共社区、多人实时协作、内容市场。

## 8. 核心功能设计（Core Features）

### 8.1 知识记录与导入

- iOS：快速记录（文本/语音转文本/拍照摘录），离线可用；

- 桌面：沉浸编辑，批量导入 .md/.txt，PDF 仅做文本层摘要；

- 自动标签与主题初判，支持用户修正。

### 8.2 归纳与检索

- 主题聚类（关键词 + 轻量主题模型）；

- 时间线/标签视图；

- FTS 搜索（前 20 条 ≤ 100ms）。

### 8.3 成长树（Growth Tree）

- 树状可视化：节点 = 主题，边 = 关联；

- 掌握度来源：自评/题库/证据（频次、时长、最近性）；

- 短板阈值（≤60）过滤与一键「加入计划」。

### 8.4 行业树（Industry Tree）

- v1：Data/AI 核心能力 40±5 项；L1–L5 等级定义与示例成果；

- 多行业扩展机制见 §19。

### 8.5 对标与短板清单

- 成长树 ↔ 行业树 映射；

- 差距 gap = required_level - mastery；

- 优先级 priority = gap × importance × recency_factor；

- 生成短板 Top-N 与建议顺序。

### 8.6 计划引擎（周期固定：周/3月/6月/1年）

- 周计划：最小执行单位，任务 25–120 分钟；

- 3月计划：里程碑 3–5 个，月度主题聚焦；

- 6月计划：阶段性成果（项目/作品/证书）；

- 1年计划：领域达成目标（例如：胜任某岗位 JD 80% 要求）。

- 任务分解：短板 → 学习单元 → 任务（带时长与素材链接）。

- 排期与节奏：避免超分配，自动分散高强度任务。

### 8.7 复盘与报告

- 周报：新增知识量、短板改善数、掌握度变化、连续打卡；

- 月/季/年报：里程碑达成率、能力雷达图、与行业树差距趋势；

- 导出 PDF/MD，支持分享链接（受控访问）。

### 8.8 激励机制

- 连续打卡徽章、周期完成勋章；

- 里程碑成就墙；

- 复盘提醒（可静音）。

### 8.9 多端同步（可选）

- 默认本地；用户可开启云同步（端到端加密，见 §12）。

### 8.10 导出/分享

- Markdown/PDF；

- 成长树导出 SVG/PNG。

### 8.11 设置与隐私

- 数据下载与一键清除；

- 可选匿名埋点；

- 端到端加密开关。

## 9. 用户旅程与关键流（User Journeys）

- 首次上手：登录 → 选择行业树（默认 Data/AI）→ 导入/记录 → 首次成长树 → 生成首个周计划。

- 周节奏：完成任务 → 更新掌握度 → 每周一出周报 → 调整下一周计划。

- 季节奏（3/6/12 月）：自动生成阶段复盘与新里程碑建议。

## 10. 数据模型与算法（Data & Algorithms）

- ERD 概览：User、Note、Tag、Topic、TreeNode、IndustrySkill、Mapping、PlanTask、Report。

- 掌握度 score = 0.2*S + 0.4*Q + 0.4*E；E 使用指数加权移动平均（α=0.4）。

- 优先级 priority = gap × importance × recency_factor (≤1.2)。

- 聚类：关键词 + 轻量 LSA/LDA（离线，结果可编辑）。

## 11. 技术架构（Architecture）

### 11.1 客户端

- iOS（iPhone/iPad）：SwiftUI + Combine；本地 DB：SQLite（GRDB）。

- Windows/macOS 桌面端：Tauri + React；本地 DB：SQLite + FTS5；

- 共享逻辑：算法与打分可抽象为 Rust Core（iOS 通过 FFI/静态库接入，桌面原生使用）。

### 11.2 同步与账户

- 认证：Email/Apple/Google OAuth；

- 同步：可选开启；CRDT（Yjs/Automerge）结构 + 端到端加密（E2EE）。

### 11.3 打包与更新

- iOS：App Store 上架；

- macOS：Notarization + App Store / DMG 分发；

- Windows：MSIX 安装包 + 自动更新（差分）。

### 11.4 监控

- 崩溃收集（Sentry 类），匿名使用统计（用户同意后）。

## 12. 安全与隐私（Security & Privacy）

- 默认本地优先；

- E2EE：云同步仅存密文；

- 零知识架构（服务端不可读用户内容）；

- 数据导出与删除权；

- 符合 GDPR/CCPA 基线要求；

- 未成年人保护与内容分级。

## 13. 非功能需求（NFR）

- 性能：5k 文档规模，搜索 ≤100ms；成长树渲染 ≤300ms；

- 稳定性：崩溃率 <0.3%；导入失败率 <2%；

- 可用性：新手引导完成率 ≥70%；

- 可访问性：支持系统字体与动态字体、VoiceOver/屏幕阅读器；

- 本地化：中/英双语；

- 备份：本地自动备份与回滚点。

## 14. 商业模式与定价（Business & Pricing）

- Free：记录/导入、基础成长树、每周计划与周报（简版）、单设备使用；

- Pro（月/年）：多端同步、行业对标高级功能（权重可调）、3/6/12 月计划与报告、SVG/PDF 高级导出、优先支持；

- Campus/Team（后续）：团队行业树、共享模板、团队报告与管理员面板、批量授权。

## 15. 指标与埋点（Metrics）

- 北极星：周内完成的有效学习任务数；

- 核心 KPI：D1 激活≥45%、W1 留存≥35%、D30 留存≥15%、计划生成转化≥40%、周报导出≥25%；

- 事件：import_*, search, tree_view, benchmark_done, plan_generated, task_done, weekly_report_exported, badge_earned, sync_enabled。

## 16. GTM 与上架（GTM & Compliance）

- 上架素材：截图/演示视频/关键词/隐私政策/订阅条款；

- 审核要点：账户登录、数据收集申明、应用内购买（iOS）；

- 教育渠道：高校社团/实验室/课程合作；

- 早期种子用户：Data/AI 社群与校园大使。

## 17. 里程碑（Milestones）

- M1（0–4 周）：IA/UX、数据模型、iOS 记录器与桌面导入器；

- M2（5–8 周）：成长树、行业树 v1、对标引擎；

- M3（9–12 周）：计划引擎（周/3/6/12）、周/月报、导出；

- M4（13–16 周）：同步与登录、E2EE、崩溃与埋点、Beta；

- Launch（17–20 周）：上架打磨与首发营销。

## 18. 风险与对策（Risks & Mitigations）

- 映射与打分不准 → 提供可编辑与回退、人工校准与 A/B；

- 多端一致性复杂 → 采用共享 Rust 核心、统一数据层与 API；

- 留存不足 → 强化周期反馈、任务节奏与徽章激励；

- 审核与合规 → 提前完成隐私表与内购合规流程。

## 19. 内容与行业树扩展（Content Ops）

- 行业树模板：域 → 能力项（40±5）→ 等级 L1–L5 → 示例证明；

- 运营流程：专家共创（SME）→ 审核 → 版本化发布（如 finance-1.0）；

- 优先级：Data/AI → 产品/运营 → 金融 → 设计 → 工程 → 医药等。

## 20. 验收与测试（QA/UAT）

- 用例：导入/聚类/成长树/对标/计划/报告/同步；

- 指标门槛：见 §13；

- Beta：1000 名种子用户，A/B 的打分参数与计划强度。

## 21. 开放问题（Open Questions）

- 行业树扩展的优先级顺序是否按「装机人群 × 付费意愿」排序？

- Pro 的差异化边界是否需要再增加 1–2 个“杀手级”特性（如智能里程碑推荐）？

- 是否引入最小测评题库用于冷启动掌握度？

## 22. 英文 Executive Summary

KnoYoo is a multi-platform personal growth navigator (iOS + Windows/macOS). It converts scattered notes into a Growth Tree, benchmarks against an Industry Tree, and generates weekly / 3-month / 6-month / 1-year plans plus periodic reports. Offline-first with optional E2EE cloud sync. Business model: freemium with Pro subscriptions and future campus/team offerings. The roadmap scales from Data/AI to broader industries through a versioned content ops pipeline.